양돈 AI 경진 프로젝트

현황 브리핑 · 남은 18일 계획

기준일 2026-08-13   ·   마감 8월 말 (약 18일)   ·   브랜치 claude/yangdon-ai-competition-3x2ukm

다른 대화·다른 사람에게 그대로 넘길 수 있게 자립적으로 적었다. 이 문서만 읽어도 프로젝트가 어디까지 왔고 무엇이 비었는지 알 수 있어야 한다.

원본은 competition/docs/STATUS.md 다. 이 워드 파일은 그 시점의 사본이라 자동 수치 검사(check_docs)가 닿지 않는다 — 숫자가 갈리면 STATUS.md 가 맞다.

# 1.  한 줄

상용은 기록·탐지까지. 이 프로젝트는 진단·설계다 — "왜 못 나오는지, 얼마 손해인지, 몇 원인지, 지을 방이 있는지."

CCTV 발정 탐지에서 출발했지만, 국내 실측을 재 보니 손실이 발정에만 있지 않아 농장 전체 관리로 범위를 넓혔다. 그 전환의 근거가 데이터에 있다.

# 2.  지금 서 있는 자리

규모  모듈 60개 · 대시보드 뷰 19개 · 테스트 60개(전부 통과). 자체완결 HTML(외부 연결 0).

확인: python competition/tests/smoke_test.py

## 손에 쥔 데이터

| 자산 | 규모 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 국내 농장 연간 성적 | 202농장 × 4년 = 466행 (2020~2023) | 분석 완료 |
| 국내 농장 월별 성적 | 179농장 (2020~2023) | 절반만 씀 |
| AI Hub 71471 발정행동 | 33,600파일 서브셋 | 실측 검증 완료 |
| AI Hub 622 폴리곤 라벨 | 8MB (원천 10GB 미수신) | 상한 측정 완료 |
| 케글 3종(행동·자세·탐지) | 45,611 bbox 등 | 학습·검증 완료 |

원자료 스프레드시트는 농장 식별자가 있어 미커밋. 집계 JSON 만 커밋한다.

## 검증된 핵심 수치 — 발표에서 쓸 것

① 격차는 국가가 아니라 농장 사이에 있다  (466행)

|  | PSY | MSY | 이유후 육성률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국내 하위 25% | 21.9 | 14.9 | 68.0% |
| 국내 중앙 | 24.1 | 18.8 | 78.0% |
| 국내 상위 10% | 27.9 | 25.7 | 92.1% |
| 덴마크(문헌) | 31.3 | 29.2 | 93.3% |

상위 10% 는 육성률에서 덴마크와 거의 같다 → 고칠 수 있는 문제다.

② PSY 를 가르는 건 발정 관리가 만드는 값이다

NPD ρ −0.737 · 분만율 ρ +0.563 · 회전율 ρ +0.727 · 재귀발정일 ρ −0.365.

임신사고의 67.1% 가 재발이다 (1차 35.9 + 불규칙 19.6 + 2차 11.5).

③ 여름 불임은 교배월로 되돌려야 보인다  (179농장 월별)

분만율 여름 교배 81.0% vs 겨울 83.7% = −2.7%p. 분만 시점 그대로 보면 12월이 최저라 안 보인다. 임신 114일을 빼야 7·8월이 드러난다.

④ 하락은 사양이 아니라 발정·교배 관리에서 온다   ← 새로 나온 것

같은 농장 전년 대비(239쌍·122농장), 전년 성적을 맞춘 중간층:

|  | 건수 | ΔPSY | ΔNPD | Δ이유두수 | Δ분만율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상승 | 29 | +1.80 | −3.2 | +1.00 | +2.6 |
| 하락 | 35 | −2.20 | +11.6 | +0.00 | −3.8 |

떨어질 때 이유두수는 안 움직인다. 무너지는 폭이 올리는 폭의 3.6배. 농장-연의 33% 가 1두 이상 떨어진다(중앙 −2.40두) → 방어 기댓값 연 2,976만원(300두). PSY +1두(3,751만원)와 같은 급이다.

⑤ 이 프로그램은 자기 낙관 폭을 스스로 신고한다   ← 새로 나온 것

PSY 27.69(프로그램 가정) vs 25.34(중앙 농장) = +2.36두 낙관. 그중 NPD 하나가 −2.02두 — 설계 산식이 재발정·유산을 0 으로 깔고 있다.

⑥ 정직하게 낸 부정 결과 둘  (이게 오히려 신뢰를 만든다)

- 71471 서브셋으로는 발정 판정 불가. 카메라·개체 통제 시 AUC 0.465. 원인은 모델이 아니라 라벨 어휘 — 발정 지시 행동이 주석에 없다.

- 폴리곤이 bbox 보다 낫지 않다. 정답 폴리곤을 써도 MF1 −0.018 → 10GB 다운로드와 14시간 CPU 학습을 안 해도 된다는 결론을 8MB 로 냈다.

# 3.  구멍 — 솔직하게

| 심각도 | 구멍 | 왜 문제인가 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 | API 키 노출 (AI Hub · 케글) | 대화 기록에 남았다. 제출 전 필수 |
| 긴급 | 실측 근거가 화면에 없다 | 뷰 19개 전부 CCTV·AI. 가장 강한 차별점(466농장 진단·패널)이 CLI 전용. 심사위원은 화면을 본다 |
| 높음 | README 첫인상이 낡았다 | 제목이 "발정 탐지 파이프라인"인데 내용은 전체 관리. 정문과 내용이 다르다 |
| 높음 | 월별 179농장을 절반만 썼다 | 계절 손실을 농장별로 못 따라간다 → 냉방 투자의 값을 못 낸다 |
| 보통 | run_farm ③단계가 미검증 난수 | synth_farm 이 검증된 합성을 만드는데 배선이 안 됐다 |
| 보통 | 실농장 실증 없음 | 구조적 한계. 숨기지 말고 먼저 말하는 쪽으로 정리해 둠 |
| 낮음 | 다단계(1/2/3-site)·SEW 미모델링 | 있으면 좋지만 없어도 논지는 선다 |

# 4.  남은 18일 계획

원칙: 새 기능보다 이미 가진 근거를 보이게 하는 데 시간을 쓴다. 검증된 수치는 충분하고, 그게 화면에 없는 게 문제다.

## 1주차 (8/13 ~ 8/19) — 구멍 메우기

| 순위 | 할 일 | 예상 | 왜 지금 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | API 키 2개 로테이션 | 30분 | 노출 상태. 미루면 제출 리스크 |
| P0 | README 첫 문단·제목 리프레임 | 1시간 | 정문이 낡으면 나머지를 안 읽는다 |
| P1 | 실측 진단 대시보드 (20번째 뷰) | 반나절 | 구멍 #2. 최우선 |
| P1 | 월별 패널 분석 → 냉방 투자 값 | 반나절 | 구멍 #4. 새 수치가 나온다 |

20번째 뷰에 넣을 것  — 전부 이미 계산돼 있다. 그리기만 하면 된다.

- 466농장 PSY·NPD 분포 + 내 농장 위치 (순위 아닌 거리)

- 지표별 격차 → PSY 회수량 → 원/년 (farm_gap)

- 상승/하락 비대칭 표 + 방어 기댓값 (farm_panel)

- 계절 곡선 — 교배월 환산 전/후 비교 (시각적으로 가장 셈)

- 프로그램 자기 가정 vs 실측 (자기 검증)

## 2주차 (8/20 ~ 8/26) — 다듬기

| 순위 | 할 일 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| P2 | synth_farm → run_farm ③ 배선 | 2시간 |
| P2 | 발표 리허설 · 슬라이드 시간 배분 | 반나절 |
| P2 | 예상 질문 대응 보강 (부록 C) | 2시간 |
| P3 | 다단계·SEW (시간 남으면) | 하루 |

## 3주차 (8/27 ~ 8/31) — 잠그기

- 전체 테스트 · check_docs 재확인

- 문서 수치 동결, 이후 코드 수정 금지

- 제출물 점검: 키 없음 · 저작권 자료 없음 · 농장 식별자 없음

# 5.  절대 잊으면 안 되는 것

| 구분 | 금지선 |
| --- | --- |
| 보안 | API 키를 커밋하지 않는다. .gitignore 에 .aihub_key, .env, *.key |
| 저작권 | 외부 유튜브 영상은 앱·제출물에 넣지 않는다. 참고만 |
| 개인정보 | 농장 식별자가 든 원자료 xlsx 는 커밋 금지. 집계 JSON 만 |
| 라이선스 | Edinburgh 데이터는 CC BY-NC — 커밋하지 않고 스크립트로 받는다 |
| 용량 | 모델 가중치(models/*.pt)도 gitignore |

# 6.  지켜 온 원칙 — 흔들지 말 것

이 프로젝트의 신뢰는 수치가 높아서가 아니라 구분을 지켜서 생겼다.

1.  실측 / 계산 / 가정 / 합성을 항상 구분해 표시한다.  — 출력 끝마다 찍는다

2.  낙관 편향을 만드는 검증은 폐기한다.  — 누수된 0.642 를 버리고 0.467 을 썼다

3.  기준선을 먼저 찍는다.  — 다수 클래스만 찍는 정확도보다 낮으면 개선이 아니다

4.  부정 결과를 보고한다.  — 폴리곤 무용·발정 판정 불가가 오히려 근거다

5.  확인하지 않은 것을 단정하지 않는다.  — 경쟁사 비교표를 그래서 뺐다

6.  스스로 잡은 오류를 슬라이드에 싣는다.  — 슬라이드 12

# 7.  바로 돌려 볼 명령

python competition/tests/smoke_test.py    60/60

python competition/src/run_farm.py --sows 300    설계~손익 6단계

python competition/src/farm_gap.py --program --sows 300    가정 vs 실측

python competition/src/farm_panel.py --sows 300    연도별 변화·하락 비대칭

python competition/src/korean_farm_stats.py    466행 집계

python competition/src/farm_monthly.py    월별 계절성

bash competition/build_all.sh    대시보드 19뷰 + 허브

python competition/tools/check_docs.py    문서 수치 대조